Personas utilisateurs & Gestion de projet

Personas utilisateurs & Gestion de projet

01 mars 2026

Hackathon

Table des matières

Partie 1 — Personas utilisateurs	2

1.1 Persona Opérateur	2

1.2 Persona Comptable / CRM	2

1.3 Persona Responsable conformité	3

Partie 2 — Gestion de projet	4

2.1 Méthodologie	4

2.2 Rituels quotidiens	4

2.3 Plan de communication interne	4

2.4 Répartition détaillée des tâches par jour	5

Journée 1 — Architecture & Setup	5

Journée 2 — Pipeline nominal	5

Journée 3 — Robustesse & Frontend complet	6

Journée 4 — Stabilisation & Démo	6

Journée 5 — Présentation (vendredi banalisé)	7

2.5 Risques identifiés	7

# Partie 1 — Personas utilisateurs

Les trois personas suivants représentent les profils réels d'utilisateurs de la plateforme. Chaque persona correspond à un rôle dans le frontend avec accès et vues adaptés. Ils servent de référence pour les choix UX de Ryma et pour argumenter la pertinence de la solution face au jury.

## 1.1 Persona Opérateur

| Karim B. — Opérateur de saisie |  |
| --- | --- |
| Âge / profil | 34 ans — Service comptabilité fournisseurs, PME de 80 personnes. Traite en moyenne 60 à 80 factures par semaine. |
| Objectifs | - Réduire le temps passé à ressaisir manuellement les informations des factures - Ne pas faire d'erreurs de saisie qui bloquent les paiements fournisseurs - Savoir rapidement si un document est complet et conforme |
| Frustrations | - Perd du temps à ouvrir chaque facture dans un lecteur PDF pour recopier les champs - Certains scans sont illisibles et il ne sait pas quoi faire avec - Aucun retour visuel immédiat sur la validité d'une facture uploadée |
| Attentes clés | - Interface d'upload simple, drag & drop, sans formation nécessaire - Retour en temps réel sur le statut de traitement (en cours, validé, erreur) - Indication claire si l'OCR n'a pas su lire un champ (champ vide signalé) |
| " Je veux juste déposer mes factures et savoir si elles sont bonnes, c'est tout. " |  |

## 1.2 Persona Comptable / CRM

| Nathalie R. — Responsable comptable |  |
| --- | --- |
| Âge / profil | 47 ans — Directrice comptable d'un groupe de distribution. Supervise une équipe de 5 opérateurs et gère les relations fournisseurs. |
| Objectifs | - Avoir une vue consolidée et fiable de tous les fournisseurs et leurs documents - Pouvoir retrouver rapidement la fiche d'un fournisseur avec ses coordonnées bancaires - Gagner du temps sur la préparation des paiements |
| Frustrations | - Les données fournisseurs sont éparpillées dans plusieurs fichiers Excel et emails - Doit souvent redemander un RIB ou un Kbis parce qu'elle ne sait plus où ils sont - Manque de visibilité sur les factures en attente de validation |
| Attentes clés | - Fiche fournisseur auto-remplie dès qu'une facture est traitée (SIRET, raison sociale, IBAN) - Tableau de bord avec statut des factures (traitées, en attente, anomalie détectée) - Export possible des données pour intégration dans son logiciel comptable |
| " Si le système remplit la fiche tout seul, je peux me concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. " |  |

## 1.3 Persona Responsable conformité

| Thomas L. — Responsable conformité & audit |  |
| --- | --- |
| Âge / profil | 52 ans — Poste transversal dans un grand groupe. Garant du respect des obligations légales vis-à-vis des fournisseurs (URSSAF, TVA, SIRET valide). |
| Objectifs | - S'assurer que tous les fournisseurs actifs ont des documents valides et à jour - Être alerté automatiquement en cas d'anomalie ou de document expiré - Disposer d'une piste d'audit claire en cas de contrôle fiscal |
| Frustrations | - Processus de vérification actuellement 100% manuel et non traçable - Difficile de savoir si une facture avec un SIRET erroné a quand même été payée - Aucun historique centralisé des anomalies détectées par le passé |
| Attentes clés | - Tableau de bord dédié avec toutes les anomalies détectées et leur niveau de criticité - Historique horodaté de chaque document traité (qui a uploadé, quand, résultat validation) - Score de confiance affiché pour chaque extraction OCR |
| " Mon rôle c'est de prouver qu'on a bien vérifié. Il me faut une trace de tout. " |  |

# Partie 2 — Gestion de projet

## 2.1 Méthodologie

L'équipe adopte une approche Agile légère, adaptée à la contrainte d'un hackathon de 4 jours effectifs (J1 à J4, J5 étant réservé aux présentations). Chaque journée constitue un sprint d'une journée avec un objectif livrable défini en début de journée.

Principes retenus :

- Itérations courtes : chaque journée = un sprint avec un livrable concret

- Priorité au fonctionnel démontrable : un pipeline qui tourne sur le cas nominal prime sur la couverture de cas edge

- Intégration continue : chaque membre pousse sur une branche, merge en fin de journée après validation

- Pas de sur-ingénierie : si une fonctionnalité risque de bloquer la démo, elle est mise de côté

## 2.2 Rituels quotidiens

| Rituel | Horaire | Objectif & format |
| --- | --- | --- |
| Stand-up matin | 9h30 — 15 min | Chaque membre annonce : ce qu'il a fait hier, ce qu'il fait aujourd'hui, ses blocages. Format oral, pas de slides. Clément anime et note les blocages. |
| Point mi-journée | 14h30 — 20 min | Vérification que les contrats d'interface tiennent toujours. Démo rapide de ce qui tourne. Réajustement de scope si nécessaire. Décision collective actée par Clément. |
| Merge & review | Fin de journée | Chaque membre pousse son code. Identification des dépendances pour le lendemain. |

Règle d'or : si un membre est bloqué depuis plus de 45 minutes, il signale immédiatement sur le canal Teams.

## 2.3 Plan de communication interne

| Canal | Usage | Fréquence | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Teams — canal général | Annonces, décisions, blocages | Temps réel | Tous |
| Teams — fil technique | Questions de code, choix techno | Temps réel | Tous |
| GitHub (branches) | Code, PR, review | Continu | Tous |
| Stand-up oral (9h30) | Avancement, blocages | Quotidien | Clément (animateur) |
| Point mi-journée (14h30) | Scope, décisions, démo partielle | Quotidien | Clément (animateur) |
| Document partagé | Contrats d'interface, JSON schema | Mis à jour J1 et si changement | Clément |

Décisions structurantes (changement de scope, technologie, interface) : prises uniquement au point 14h30 en présence de tous, et consignées dans le document partagé par Clément.

## 2.4 Répartition détaillée des tâches par jour

### Journée 1 — Architecture & Setup

Objectif de fin de journée : stack validée, Docker Compose qui démarre, premier batch de factures synthétiques disponible, schéma JSON signé par tout le monde.

| Membre | Tâches J1 |
| --- | --- |
| Linnaelle | Initialiser le repo GitHub, créer le docker-compose.yml squelette, déployer MinIO, créer les 3 buckets, documenter les endpoints MinIO pour l'équipe |
| Chaimae | Installer Airflow en Docker, créer le DAG squelette avec les 6 tâches (stubs vides), vérifier que le DAG s'affiche dans l'UI |
| Ryma | Initialiser le projet MERN, créer la page d'upload basique, mettre en place l'authentification JWT avec 3 rôles, routing conditionnel |
| Soufiane | Installer Tesseract + EasyOCR dans un container Docker, tester sur 3 factures du batch Wilfried, définir le schéma JSON final avec Awadi |
| Awadi | Définir les règles de validation avec Soufiane, créer le module de vérification Luhn SIRET, préparer la structure du rapport d'anomalies |
| Wilfried | Générer 30 factures avec Faker (10 légitimes propres, 10 scannées simulées, 5 SIRET invalide, 5 TVA incohérente), pousser sur le repo |

### Journée 2 — Pipeline nominal

Objectif de fin de journée : une facture propre uploadée depuis le frontend arrive en zone Curated avec un JSON complet. Le pipeline end-to-end tourne sur le cas nominal.

| Membre | Tâches J2 |
| --- | --- |
| Linnaelle | Connecter MinIO au pipeline Airflow (PUT/GET fonctionnels), vérifier la persistance des données entre les zones, gérer les droits d'accès par bucket |
| Chaimae | Brancher les tâches Airflow sur les vrais services OCR et validation, tester le DAG de bout en bout sur une facture propre |
| Ryma | Connecter l'upload au backend Node.js qui pousse vers MinIO zone Raw, afficher le statut du pipeline en temps réel (polling ou WebSocket) |
| Soufiane | Pipeline OCR complet sur factures propres (PDF + JPG nets), sortie JSON conforme au schéma, déposée en zone Clean |
| Awadi | Module de validation fonctionnel sur les JSON de Soufiane : Luhn SIRET, cohérence HT×TVA=TTC, sortie rapport en zone Curated |
| Wilfried | Générer les scans dégradés (flou, rotation, bruit) pour J3, tester que les factures propres passent bien dans le pipeline |

### Journée 3 — Robustesse & Frontend complet

Objectif de fin de journée : le frontend auto-remplit les 3 vues depuis le JSON curated, le pipeline gère les scans dégradés avec un taux d'extraction acceptable.

| Membre | Tâches J3 |
| --- | --- |
| Linnaelle | Optimiser les performances MinIO (taille des objets, index), mettre en place la politique de versioning, préparer les logs d'accès pour la démo |
| Chaimae | Ajouter la gestion d'erreurs dans le DAG (retry, alertes si tâche échoue), monitoring basique dans l'UI Airflow |
| Ryma | Implémenter les 3 vues métier avec auto-remplissage depuis le JSON curated, polish UX, affichage du score de confiance OCR |
| Soufiane | Tester et améliorer l'OCR sur scans dégradés (prétraitement OpenCV), mesurer le taux d'erreur WER/CER sur le dataset test |
| Awadi | Intégrer le modèle Isolation Forest, tester la détection sur les factures falsifiées de Wilfried, affiner les seuils |
| Wilfried | Générer les factures falsifiées multi-champs, préparer le jeu de test final (20 docs couvrant tous les scénarios), mesurer le recall de détection |

### Journée 4 — Stabilisation & Démo

Objectif de fin de journée : Docker Compose complet qui tourne d'un seul coup, scénario de démo répété 2 fois, pitch structuré prêt.

| Membre | Tâches J4 |
| --- | --- |
| Linnaelle | Finaliser le docker-compose.yml complet (tous services), tester le démarrage from scratch, rédiger le README de déploiement |
| Chaimae | Répéter la démo du pipeline dans l'UI Airflow, préparer les captures d'écran des DAGs pour les slides |
| Ryma | Correction des bugs UX remontés lors des répétitions, préparer les données de démo (3 factures scénarisées), s'assurer que l'auto-remplissage est fluide |
| Soufiane | Préparer les métriques OCR à présenter (précision par champ), documenter les choix technologiques pour les questions jury |
| Awadi | Préparer la visualisation des anomalies détectées, documenter la méthodologie de détection pour le jury |
| Wilfried | Préparer le jeu de données de démo final, s'assurer que les 3 scénarios de démo sont reproductibles |

### Journée 5 — Présentation (vendredi banalisé)

Pas de développement. Répétition générale le matin, présentation l'après-midi. Clément orchestre les 25 minutes de pitch et prépare les membres aux questions jury.

## 2.5 Risques identifiés

| Risque | Criticité | Plan de mitigation |
| --- | --- | --- |
| Wilfried ne livre pas le dataset à temps | Haute | Soufiane garde 5 factures réelles anonymisées en backup pour débloquer J1 |
| OCR trop imprécis sur scans dégradés | Haute | Limiter la démo aux factures PDF propres, mentionner la robustesse comme axe d'amélioration |
| Couplage MinIO / Airflow bloquant | Haute | Clément et Chaimae testent leur interface ensemble dès J1 14h30 |
| Docker Compose ne démarre pas en démo | Moyenne | Vidéo de secours du pipeline tournant enregistrée en J4 |
| Schéma JSON modifié en cours de route | Moyenne | Tout changement de schéma doit être validé au point 14h30 et propagé immédiatement |
| Surcharge de Ryma (frontend seul) | Moyenne | Clément peut basculer sur le backend Node.js si MinIO est stabilisé en J2 |