Validation automatique de documents administratifs

Document d'architecture technique

| Membre | Responsabilité |
| --- | --- |
| Clément (Chef de projet) | Data Lake — MinIO / Raw / Clean / Curated |
| Chaimae | Orchestration — Airflow / DevOps / Docker |
| Ryma | Frontend + API — MERN / 1 front avec gestion des rôles |
| Soufiane | OCR & Extraction — Tesseract / spaCy / JSON |
| Awadi | Validation — Règles métier / Anomaly detection |
| Wilfried | Datasets — Faker / Scans bruités / SIRENE |

mars 2026

Hackathon

Table des matières

1. Contexte et objectifs	2

2. Architecture technique	3

2.1 Vue d'ensemble	3

2.2 Data Lake — MinIO (Responsable : Linnaelle)	4

2.3 Pipeline OCR & Extraction (Responsable : Soufiane)	4

2.4 Validation & Détection d'anomalies (Responsable : Awadi)	5

2.5 Orchestration Airflow (Responsable : Chaimae)	5

2.6 Frontend & API (Responsable : Ryma)	5

3. Constitution des datasets (Responsable : Wilfried)	6

4. Conteneurisation Docker	6

5. Contrats d'interface entre membres	6

6. Critères d'évaluation — Points clés jury	7

Questions jury anticipées	7

7. Planning indicatif	7

# 1. Contexte et objectifs

Les entreprises traitent quotidiennement des milliers de documents administratifs (factures, devis, Kbis, RIB, attestations URSSAF). Ce traitement est aujourd'hui manuel, chronophage et sujet aux erreurs. La plateforme à développer automatise l'intégralité de ce processus.

Périmètre documentaire :

L'architecture est conçue pour supporter plusieurs types de documents administratifs. Dans le cadre du projet, le périmètre est volontairement restreint à la facture fournisseur — document le plus riche en champs extractibles et le plus représentatif des cas de validation. Ce choix permet de maximiser la qualité du pipeline sur un cas complet plutôt que de couvrir superficiellement plusieurs types.

Objectifs fonctionnels :

- Upload multi-documents — factures fournisseurs (PDF, images scannées)

- Extraction OCR des champs clés : SIRET, TVA intracommunautaire, montants HT/TTC, date d'émission

- Vérification de cohérence intra-document : calcul TVA, format SIRET (algo Luhn), cohérence montants

- Auto-remplissage du frontend selon le rôle utilisateur (Opérateur, CRM, Conformité)

- Stockage structuré en Data Lake 3 zones

# 2. Architecture technique

## 2.1 Vue d'ensemble

La plateforme est découpée en cinq couches indépendantes et conteneurisées, orchestrées par Apache Airflow :

| Couche | Description |
| --- | --- |
| Ingestion | Upload via frontend React, stockage brut dans MinIO (zone Raw) |
| Traitement OCR | Tesseract / EasyOCR + NER spaCy, structuration JSON (zone Clean) |
| Validation | Règles métier + anomaly detection, données validées (zone Curated) |
| Orchestration | DAGs Airflow déclenchant chaque étape du pipeline |
| Présentation | API REST Node.js + React — CRM & Outil conformité auto-remplis |

## 2.2 Data Lake — MinIO (Responsable : Clément)

Le Data Lake est implémenté avec MinIO, compatible S3, déployé en Docker. Il est structuré en trois buckets distincts :

| Zone | Bucket MinIO | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Raw | raw-documents | Fichiers bruts tels qu'uploadés (PDF, JPG, PNG) |
| Clean | clean-texts | Texte extrait par OCR, métadonnées de base |
| Curated | curated-data | JSON structuré validé, prêt pour les applications |

Accès inter-services via variables d'environnement (MINIO_ENDPOINT, MINIO_ACCESS_KEY, MINIO_SECRET_KEY). Politique de rétention et versioning activés sur chaque bucket.

## 2.3 Pipeline OCR & Extraction (Responsable : Soufiane)

La chaîne d'extraction suit trois étapes séquentielles :

- Prétraitement image : redressement, débruitage, augmentation du contraste (OpenCV)

- OCR : Tesseract v5 en priorité, EasyOCR en fallback sur les scans dégradés

- Extraction d'entités : NER avec spaCy (modèle fr_core_news_lg) ciblant SIRET, TVA, montants HT/TTC, dates

Format JSON de sortie (contrat d'interface avec Awadi et Ryma) :

| Champ | Type | Exemple |
| --- | --- | --- |
| document_id | string (UUID) | 3f8a2c1d-... |
| document_type | string | facture_fournisseur |
| siret | string (14 chiffres) | 83214056700024 |
| tva_intracommunautaire | string | FR12832140567 |
| montant_ht | float | 1250.00 |
| montant_ttc | float | 1500.00 |
| date_emission | string (ISO) | 2026-03-15 |
| date_expiration | string (ISO) ¦ null | 2026-12-31 |
| confidence_score | float [0-1] | 0.94 |
| raw_text | string | Texte OCR brut complet |

## 2.4 Validation & Détection d'anomalies (Responsable : Awadi)

Le module de validation consomme les JSON de la zone Clean et produit un rapport de conformité stocké en zone Curated. Deux niveaux de vérification :

Règles déterministes :

- SIRET identique entre facture et attestation URSSAF pour le même fournisseur

- Date d'expiration des attestations de vigilance non dépassée

- Cohérence montant HT × (1 + taux TVA) ≈ montant TTC (tolérance 0.01€)

- Format SIRET valide : 14 chiffres, algorithme de Luhn

Détection d'anomalies (ML) :

- Modèle Isolation Forest ou One-Class SVM entraîné sur le dataset synthétique

- Score d'anomalie renvoyé dans le JSON pour chaque document

## 2.5 Orchestration Airflow (Responsable : Chaimae)

Le DAG principal est déclenché à chaque upload et enchaîne les tâches suivantes :

| # | Tâche | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | ingest_document | Dépose le fichier brut dans MinIO zone Raw |
| 2 | run_ocr | Lance l'extraction OCR, dépose le texte en zone Clean |
| 3 | extract_entities | Appelle le NER spaCy, produit le JSON structuré |
| 4 | validate_document | Applique les règles métier et le modèle d'anomalie |
| 5 | store_curated | Dépose le JSON validé en zone Curated |
| 6 | notify_frontend | Webhook vers l'API Node.js pour déclencher l'auto-remplissage |

## 2.6 Frontend & API (Responsable : Ryma)

Stack MERN (MongoDB, Express, React, Node.js). Une seule application avec gestion des rôles — chaque profil accède à une vue adaptée :

- Rôle Opérateur : interface d'upload drag & drop multi-fichiers, suivi temps réel du pipeline via WebSocket

- Rôle Comptable / CRM : fiche fournisseur auto-remplie (SIRET, raison sociale, RIB, contacts)

- Rôle Conformité : tableau de bord des documents avec statut de validation, alertes d'anomalies, dates d'expiration

- Authentification JWT, routing conditionnel selon le rôle, données identiques — seule la vue change

# 3. Constitution des datasets (Responsable : Wilfried)

Le dataset synthétique doit couvrir les scénarios suivants avant J1 14h (premier batch de 20-30 documents minimum) :

| Scénario | Type | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Facture légitime propre | PDF généré | Cas nominal, extraction facile |
| Facture légitime scannée | JPG net | Test OCR standard |
| Scan dégradé (flou, rotation) | JPG bruité | Robustesse OCR |
| SIRET invalide / falsifié | PDF | Test règle Luhn + anomaly detection |
| TVA incohérente | PDF | Test règle montant HT × taux ≠ TTC |
| Montants HT/TTC incohérents | PDF | Test cohérence calcul |
| Facture falsifiée (multi-champs) | PDF | Test anomaly detection ML global |

Sources : API SIRENE INSEE (data.gouv.fr) pour les SIRET réels, Faker pour les données synthétiques, noms des membres de l'équipe pour personnaliser le jeu de données.

# 4. Conteneurisation Docker

Chaque service est conteneurisé indépendamment. Le fichier docker-compose.yml coordonne l'ensemble :

| Service | Image | Port exposé |
| --- | --- | --- |
| MinIO | minio/minio:latest | 9000 (API), 9001 (console) |
| Airflow | apache/airflow:2.8 | 8080 (UI) |
| OCR Service | Python 3.11 custom | 8001 |
| Validation Service | Python 3.11 custom | 8002 |
| API Node.js | node:20-alpine | 3001 |
| Frontend React | node:20-alpine + Nginx | 3000 |
| MongoDB | mongo:7 | 27017 |

# 5. Contrats d'interface entre membres

Ces contrats sont à valider collectivement en fin de J1 — ils ne doivent plus changer après validation.

| Producteur | Consommateur | Contrat |
| --- | --- | --- |
| Wilfried | Soufiane + Awadi | Dataset disponible (batch J1 matin, complet J2) |
| Soufiane | Awadi | JSON structuré (voir §2.3) déposé en zone Clean |
| Awadi | Chaimae + Ryma | JSON validé + rapport anomalies en zone Curated |
| Linnaelle | Tous | API MinIO : endpoints PUT/GET par zone documentés |
| Chaimae | Ryma | Webhook POST /api/document-ready avec document_id |
| Ryma | Jury | Demo live : upload → auto-remplissage en < 30 secondes |

# 6. Critères d'évaluation — Points clés jury

| Critère | Points | Ce que le jury veut voir |
| --- | --- | --- |
| Architecture | 5 pts | Séparation claire des couches, scalabilité argumentée |
| Qualité IA | 5 pts | Précision OCR mesurée, pertinence anomalies, méthodo |
| Industrialisation | 4 pts | Docker qui tourne, Airflow avec DAG visible, logs |
| Front & UX | 3 pts | Auto-remplissage fluide, gestion des rôles visible, pas de bug |
| Cohérence & pitch | 3 pts | Réponses techniques convaincantes, démo sans accroc |

# 7. Planning indicatif

| Journée | Objectifs |
| --- | --- |
| J1 (auj.) | Architecture validée, stack choisie, premier batch dataset Wilfried, schéma JSON défini |
| J2 | MinIO up, OCR fonctionnel sur docs propres, Airflow DAG squelette, frontend upload |
| J3 | Pipeline end-to-end sur cas nominal, règles validation, CRM rempli basiquement |
| J4 | Cas dégradés (scans bruités), anomaly detection, outil conformité, Docker Compose complet |
| J5 | Stabilisation, tests, répétition démo, préparation pitch 25 min |